### Phần A – Đánh giá S1, S2

S1 – Đúng. Có đủ vai trò, mong muốn, giá trị (“so that…”). Phạm vi nhỏ (chỉ chấm sao), làm xong có thể kiểm thử và ước lượng độc lập.

S2 – Sai. Vi phạm cả nguyên tắc phân cấp lẫn INVEST:

- Sai cấp độ: đây là một chuỗi chức năng (chấm sao → bình luận → ảnh → gửi → kiểm duyệt → hiển thị), tức tầm Feature, không phải User Story.

- Không đúng cấu trúc: viết như yêu cầu chức năng, thiếu “As a… I want… so that…”, không rõ vai trò và giá trị.

- Vi phạm Small: quá lớn, khó gói gọn trong một Sprint.

- Vi phạm Estimable và Testable: gộp nhiều việc nên không ước lượng được, tiêu chí chấp nhận mơ hồ.

- Vi phạm Independent: gộp nhiều bước phụ thuộc nhau; còn “hiển thị công khai” trùng với việc của F2.

- Gộp nhiều vai trò: khách hàng (viết), hệ thống/kiểm duyệt viên (duyệt), người xem (đọc).

Vì sao S2 không đưa thẳng vào Sprint được: Team không ước lượng được effort, không biết thế nào là “xong”, không chia việc được, và nếu làm dở thì không giao được phần nào có giá trị dùng được. Vì vậy PO cũng không thể sắp ưu tiên.

### Phần B – Hoàn thiện Backlog

Tên F2: “Xem điểm và đánh giá sản phẩm”

S3 (thuộc F1):

As a khách hàng đã mua sản phẩm, I want viết bình luận bằng văn bản kèm số sao, so that tôi mô tả chi tiết trải nghiệm để người khác tham khảo.

Story thuộc F2 (dựa trên gợi ý):

- S4: As a khách hàng đang xem sản phẩm, I want xem điểm đánh giá trung bình và số lượt đánh giá, so that tôi nhanh chóng nắm được mức độ hài lòng chung trước khi mua.

- S5: As a khách hàng đang xem sản phẩm, I want đọc danh sách các đánh giá đã được duyệt, so that tôi hiểu rõ ưu nhược điểm thực tế trước khi quyết định mua.

Viết lại S2 thành 3 Story đúng tầm (thuộc F1):

- S2a – Gửi đánh giá: As a khách hàng đã mua, I want gửi đánh giá (sao + bình luận) để chờ duyệt, so that đánh giá của tôi được ghi nhận và kiểm tra trước khi công khai.

- S2b – Đính kèm ảnh: As a khách hàng đã mua, I want đính kèm ảnh thực tế vào đánh giá, so that người xem thấy bằng chứng trực quan về sản phẩm.

- S2c – Kiểm duyệt: As a kiểm duyệt viên, I want duyệt hoặc từ chối đánh giá có nội dung vi phạm, so that trang sản phẩm chỉ hiển thị nội dung phù hợp.